Znak postępowania: ZP.271.2.2.202                                                                                 Załącznik nr 7 – Wzór umowy

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

(nazwa, adres, nr KRS/CEiDG  Wykonawcy)

UMOWA nr 272.2.2.2026

zawarta w dniu …………………………….. pomiędzy:

Gminą Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14, NIP: 822-214-65-76, reprezentowaną przez Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki - Pana Antoniego Janusza Piechoskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy: Pani Katarzyny Kalinowskiej lub osoby przez Skarbnika upoważnionej,

zwaną dalej: „Zamawiającym” lub Stroną

a

……………………………………………………..

zwaną dalej „Wykonawcą” lub „Stroną”.

Niniejsza Umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania pn.:

Wzmocnienie odporności na cyberzagrożenia w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim przeprowadzonym  w trybie otwartego Zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Załączniku nr 1 do Zasad kwalifikowania wydatków w Przedsięwzięciach realizowanych w ramach Inwestycji C3.1.1. Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności  - Zamówienia udzielane w Przedsięwzięciach realizowanych w ramach inwestycji  C3.1.1.

§1 Definicje

- Pojęciom pisanym w Umowie wielką literą Strony nadają znaczenie opisane w tabeli poniżej.

- Wszystkim pojęciom pisanym wielką literą używanym w Załącznikach do umowy, Strony nadają znaczenie zgodne z Umową, chyba że Załącznik wprost definiuje inne znaczenie używanego terminu.

- O ile dany termin lub zwrot pisany w Umowie z wielkiej litery nie został zdefiniowany w tabeli poniżej, należy go rozumieć zgodnie ze znaczeniem nadanym mu w treści Umowy lub Zapytania ofertowego(dalej również jako ZO).

| POJĘCIE | DEFINICJA |
| --- | --- |
| Dostawa | Nabycie (zakup) Sprzętu i Oprogramowania, potwierdzone ich przekazaniem Zamawiającemu, bez względu na fakt ich uruchomienia lub wprowadzenia do eksploatacji u Zamawiającego. |
| Niezgodność | Każdy przypadek, w którym Przedmiot Umowy nie spełnia wymagań określonych w Umowie lub OPZ, w szczególności w zakresie rodzaju, ilości, jakości, kompletności, parametrów technicznych, funkcjonalności, kompatybilności, interoperacyjności, dostępności aktualizacji lub prawidłowości lub pełności wdrożenia, a także w przypadku braku cech lub właściwości uzgodnionych przez Strony lub wynikających z publicznych zapewnień Wykonawcy. |
| Oferta | Oferta Wykonawcy złożona oraz wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego rezultatem jest zawarcie niniejszej umowy. |
| Oprogramowanie | Oprogramowanie, którego zastosowanie może przyczynić się do zabezpieczenia i zwiększenia odporności rozwiązań teleinformatycznych klasy IT w obszarze IT oraz rozwiązań teleinformatycznych klasy IT, OT, ICS, IIoT w obszarze OT, wskazane w OPZ, a w szczególności kategorie oprogramowania wymienione w §5 ust. 10 Regulaminu Konkursu Grantowego. |
| OPZ | Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący Załączniki nr 10.1 i nr 10.2 do Zapytania ofertowego |
| Projekt grantowy | Projekt „Wzmocnienie odporności na cyberzagrożenia w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim”, obejmujący działania realizowane przez Zamawiającego, prowadzone w ramach przedsięwzięcia pn. „Cyberbezpieczne Wodociągi”, Inwestycja C3.1.1. Cyberbezpieczeństwo – CyberPL, infrastruktura przetwarzania danych oraz optymalizacja infrastruktury służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo: “Cyberbezpieczeństwo – Cyberbezpieczne Wodociągi”, Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności finansowany ze środków Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, na podstawie Umowy grantowej, zmierzające do osiągnięcia założonego celu wzmocnienia cyberodporności. |
| RODO | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE. L 119 z 4 maja 2016 r., s.1-88; Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 4 marca 2021, str. 35). |
| Sprzęt | Fizyczne, materialne komponenty systemów komputerowych i sieciowych, służące do przetwarzania, przechowywania, przesyłania oraz prezentacji danych, wskazane w OPZ, a w szczególności kategorie sprzętu wymienione w §5 ust. 10 Regulaminu Konkursu Grantowego. |
| Umowa | Niniejsza umowa. |
| Umowa grantowa | Umowa o powierzenie grantu o nr KPOD.05.10-CW.01-001/25/0035/ KPOD.05.10-CW.01-001/25/2026, zawarta dnia 13 marca 2026 r. pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa, z siedzibą w Warszawie, 01-044, przy ul. Spokojnej 13 a Zamawiającym. |
| Urządzenia bezpieczeństwa | Urządzenia wdrożone w celu ochrony infrastruktury IT lub OT oraz danych (w kontekście cyberbezpieczeństwa), w szczególności kategorie urządzeń bezpieczeństwa wymienione w §5 ust. 10 Regulaminu Konkursu Grantowego. |
| Usługi bezpieczeństwa | Usługi, których zastosowanie może przyczynić się do zabezpieczenia i zwiększenia odporności rozwiązań teleinformatycznych klasy IT, OT, ICS, IIoT oraz usługi związane z realizacją lub wdrożeniem rozwiązań obszarowych bezpieczeństwa, w szczególności usługi wdrożeniowe, konfiguracyjne, szkoleniowe, audytowe i dokumentacyjne, wskazane w OPZ, a w szczególności kategorie usług wymienione w §5 ust. 10 Regulaminu Konkursu Grantowego. |
| Wada | Wszelki brak zgodności z postanowieniami Umowy i OPZ, w tym działanie w sposób odmienny niż przewidziano w Umowie/ OPZ lub inne odstępstwo od deklarowanych przez Wykonawcę właściwości lub funkcjonalności, w szczególności gdy dostarczony przez Wykonawcę Przedmiot Umowy lub dokumentacja: - nie ma właściwości, które powinien mieć ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, - nie ma właściwości, o których istnieniu Wykonawca zapewnił Zamawiającego lub nie nadaje się do celu, o którym Wykonawca poinformował Zamawiającego, a Zamawiający nie zgłosił zastrzeżenia, - została przekazana w stanie niezupełnym, w szczególności gdy występuje brak określonej funkcjonalności, brak zgodności z dokumentacją lub pozostałą dokumentacją, brak kompatybilności lub nieosiągnięcie parametrów technicznych wskazanych w OPZ, - jest niekompletna, nieaktualna, niezgodna z rzeczywistym sposobem działania Przedmiotu Umowy lub nie umożliwia jego prawidłowej instalacji, konfiguracji, eksploatacji lub utrzymania. |
| Wdrożenie | Proces realizacji Przedmiotu Umowy, którego rezultatem jest kompleksowe przygotowanie i wprowadzanie zaplanowanych rozwiązań cyberbezpieczeństwa, systemów, technologii, procedur lub produktów do praktycznego, codziennego użytku Zamawiającego. Obejmuje w szczególności: zaplanowanie, dostawę, opracowanie (np. dokumentacji), instalację, dostosowanie do potrzeb, testowanie oraz szkolenie użytkowników, aby osiągnąć założone cele. |
| ZO | Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego rezultatem jest zawarcie niniejszej umowy. |

§2 Przedmiot Umowy

- Przedmiotem Umowy jest dostarczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa obejmujących wzmocnienie odporności na cyberzagrożenia w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim , dalej jako „Przedmiot Umowy”, w ramach Projektu grantowego.

- Uwzględniając holistyczny charakter przedsięwzięcia jakim jest Projekt grantowy, ogół czynności (dostaw, usług) i procesów zmierzających do realizacji Przedmiotu Umowy określono Wdrożeniem.

- Szczegółowy zakres Wdrożenia, w tym parametry techniczne Sprzętu i Urządzeń bezpieczeństwa, parametry techniczne i funkcjonalne Oprogramowania oraz zakres Usług bezpieczeństwa, niezbędnych do osiągnięcia celu Projektu grantowego zostały określone w ZO i OPZ.

- Miejscem realizacji Przedmiotu Umowy jest siedziba jednostki organizacyjnej Zamawiającego tj. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim pod adresem 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Wspólna 113 (dalej GZGK)

- Strony zgodnie przyjmują, że wykonanie Przedmiotu Umowy ma przyczynić się do przyrostu poziomu odporności na cyberzagrożenia po stronie Zamawiającego w zakresie określonym w OPZ oraz Formularzu potwierdzającym realną propozycję zwiększenia odporności w wyniku realizacji Projektu grantowego, który stanowi załącznik nr 7.1 do Umowy.

§3 Termin realizacji Umowy

- Wykonawca zrealizuje cały Przedmiot Umowy w terminie do dnia 30 września 2026 r.  z zastrzeżeniem ust. 2.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostawy Sprzętu i Urządzeń bezpieczeństwa określonych w OPZ literą S (Dostawa) w terminie zgodnym z deklarowanym w treści oferty tj. do dnia…………. . Dostawa może zostać zrealizowana w jednym lub kilku Etapach, o których mowa w §4, jednak nie może przekroczyć terminu określonego w zdaniu pierwszym.

- Wdrożenie odbywać się będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego tj.: pon. 8:00 – 17:00, wt., śr. I czw. 8:00 – 16:00, pt. 8:00 – 15:00. Zamawiający dopuszcza wykonanie dostaw, prac i usług w innym czasie niż wskazany, po uzgodnieniu z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych i akceptacji Zamawiającego.

§4 Ogólne zasady Wdrożenia

- W terminie 2 dni od zawarcia Umowy Strony zobowiązują się do ustalenia etapów realizacji Wdrożenia (dalej „Etapy”), przy czym Etap 0, trwający nie dłużej niż 4 tygodnie, obejmuje w szczególności wszystkie czynności przygotowawcze (w tym jeśli to konieczne analizę przedwdrożeniową), ustalenia w zakresie trybu i zasad bieżącej współpracy i komunikacji Stron oraz opracowanie i zatwierdzenie przez Strony harmonogramu rzeczowo-finansowego (dalej „Harmonogram”), którego wzór stanowi Załącznik nr 7.2 do Umowy. Zatwierdzony Harmonogram staje się Załącznikiem do Umowy i stanowi jej integralną część.

- Zmiana Harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do Umowy, o ile zmiana nie powoduje niezgodności Harmonogramu z postanowieniami Umowy. Wniosek o zmianę Harmonogramu wraz z uzasadnieniem składa Zamawiający lub Wykonawca. Zmiana Harmonogramu wymaga zgody obu Stron wyrażonej na piśmie.

- W przypadku dokonania zmiany Umowy wpływającej na treść Harmonogramu, Strony dostosowują Harmonogram do zmienionych postanowień Umowy.

- Zmieniony zgodnie z postanowieniami ust. 2 lub 3 powyżej Harmonogram zastępuje dotychczasowy Harmonogram stanowiąc jednocześnie załącznik do niniejszej Umowy.

- Rezultatem podziału Wdrożenia na Etapy ma być optymalizacja działań, agregacja działań o podobnym charakterze (np. dostawy) lub znaczeniu praktycznym (np. audyty, szkolenia) i funkcjonalnym.

- W ramach poszczególnych Etapów Wykonawca będzie realizował Zadania wyszczególnione w Harmonogramie, których zakres określono w OPZ, przy czym Zamawiający preferuje, aby tam gdzie jest to możliwe, Etap obejmował więcej niż jedno Zadanie, w myśl postanowień ust. 5.

- Realizacja poszczególnych Etapów może przebiegać równolegle jeśli pozwalają na to zasoby Wykonawcy oraz nie wpłynie to negatywnie na jakość Wdrożenia.

- Wykonawca może zrealizować Wdrożenie w ramach jednego Etapu następującego po Etapie 0.

- Wykonawca zobowiązany jest tak zaplanować poszczególne Etapy, aby możliwe było dokonanie w terminie wskazanym w §3 ust. 1 ostatecznej płatności wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami §7 oraz z zachowaniem maksymalnych pozostałych terminów przewidzianych w Umowie.

- Po zakończeniu danego Etapu, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą i odbiorową dotyczącą Zadań realizowanych w ramach danego Etapu, w zakresie, w jakim charakter danego Zadania uzasadnia obowiązek przekazania takiej dokumentacji oraz w zakresie jaki określono w OPZ (jeśli dotyczy), w tym – o ile dotyczy – instrukcje eksploatacji i konserwacji Sprzętu lub Urządzeń bezpieczeństwa, karty gwarancyjne, atesty, certyfikaty, aprobaty oraz inne dokumenty niezbędne do oceny prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy w ścisłej współpracy z Zamawiającym, przy uwzględnieniu bieżących ustaleń oraz najlepszych dostępnych praktyk w zakresie realizacji Zadań, zapewniając jednocześnie zgodność z postanowieniami Umowy i wymaganiami technicznymi określonymi w OPZ.

- Wykonawca realizuje Umowę z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej, dobrymi praktykami branżowymi oraz dokumentacją producentów dostarczanych rozwiązań, przy czym działania te mają na celu przyczynienie się do wzrostu odporności systemów Zamawiającego na cyberzagrożenia, z uwzględnieniem faktu, że ze względu na dynamiczny rozwój technologii i ewolucję metod ataków całkowita eliminacja zagrożeń nie jest możliwa.

§5 Potwierdzenie zakończenia Etapów i odbiory

- Termin zakończenia danego Etapu przypada na ostatni dzień wykonania ostatniego Zadania w danym Etapie, zgodnie z Harmonogramem.

- W terminie 2 dni roboczych od zakończenia Etapu, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu do zatwierdzenia uzupełniony zgodnie ze stanem faktycznym Protokół odbioru Etapu (dalej „Protokół”), którego wzór stanowi Załącznik nr 7.3 do Umowy.

- Wykonawca umieszcza w Protokole lub przekazuje wraz z Protokołem pełne dane identyfikacyjne oraz parametry techniczne dostarczonego Sprzętu i Urządzeń bezpieczeństwa, wymaganych przez przepisy o rachunkowości do ujęcia ich w ewidencji środków trwałych Zamawiającego.

- Wraz z Protokołem Wykonawca przekazuje dokumentację, o której mowa §4 ust. 10.

- Zamawiający w terminie 14 dni roboczych od przekazania Protokołu zatwierdza go lub zgłasza do Wykonawcy uwagi lub zastrzeżenia, które Wykonawca jest zobowiązany wyjaśnić lub usunąć (w przypadku Niezgodności) w terminie 7 dni od ich otrzymania.

- W przypadku, gdy po ponownym przekazaniu Protokołu przez Wykonawcę, Zamawiający stwierdzi, że zgłoszone uwagi i zastrzeżenia nie zostały uwzględnione lub rozwiązane, procedurę określoną w ust. 5 powtarza się wyłącznie jeden raz. Następnie Zamawiający może rozpocząć naliczanie kar umownych, o których mowa w §18 ust. 1 pkt 2.

- W przypadku braku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag w terminie przewidzianym w ust. 5, Zadania objęte danym Protokołem uznaje się za wykonane zgodnie z Umową i odebrane. W takiej sytuacji Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury częściowej za wykonany Etap.

- Zatwierdzony przez Zamawiającego i podpisany przez Strony Protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury zgodnie z postanowieniami §7.

- Podpisanie przez Zamawiającego Protokołu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku usunięcia wad, które ujawnią się po odbiorze.

- Po zakończeniu realizacji ostatniego Etapu wynikającego z Harmonogramu, oprócz obowiązku wynikającego z ust. 2 i następnych, Wykonawca przeprowadza ocenę skuteczności zwiększenia odporności na podstawie danych wejściowych przez osobę wskazaną w wykazie osób, wchodzących w skład oferty Wykonawcy, poprzez wypełnienie Formularza oceny skuteczności zgodnego ze stanem faktycznym, podając w nim informacje o faktycznie wdrożonych produktach, działaniach i usługach bezpieczeństwa, w ramach każdego z rozwiązań obszarowych bezpieczeństwa wraz z oceną uzyskanego ich zakresu i poziomu. Wzór Formularza stanowi Załącznik nr 7.4 do Umowy.

§6 Obowiązki Stron

- Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania Przedmiotu Umowy, w tym do:

- dostarczenia do siedziby GZGK jako do miejsca realizacji Przedmiotu Umowy, Sprzętu oraz Urządzeń bezpieczeństwa zgodnych z wymaganiami OPZ,

- przeniesienia własności Sprzętu oraz Urządzeń bezpieczeństwa na Zamawiającego, co następuje automatycznie w momencie podpisania protokołu odbioru Etapu obejmującego dostawę tego Sprzętu lub Urządzeń bezpieczeństwa.

- zapewnienia udzielenia licencji dla dostarczonego Oprogramowania,

- udzielenia gwarancji na dostarczony Sprzęt oraz Urządzenia bezpieczeństwa,

- wykonania usług informatycznych z zakresu wdrożenia i konfiguracji Sprzętu, Urządzeń bezpieczeństwa oraz Oprogramowania,

- przeprowadzenia oceny skuteczności zwiększenia odporności na podstawie danych wejściowych przez osobę wskazaną w wykazie osób, wchodzących w skład oferty Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się ponadto do utrzymywania przez cały okres realizacji Umowy:

- ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem Umowy, z sumą gwarancyjną nie niższą niż 1 000 000 zł;

- wdrożonego i funkcjonującego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji potwierdzonego ważnym certyfikatem zgodności z normą PN-ISO/IEC 27001:2022 lub równoważnym, albo innym dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań odpowiadających tej normie, wydanym przez niezależny, uprawniony podmiot.

- Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy, w szczególności do:

- udostępnienia Wykonawcy niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy danych, dokumentów i informacji znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego;

- udostępnienia Wykonawcy pomieszczeń, infrastruktury technicznej, systemów informatycznych oraz oprogramowania Zamawiającego, w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy;

- utrzymywania roboczych kontaktów z Wykonawcą w uzgodnionej przez Strony formie;

- zapewnienia udziału swojego personelu w szkoleniach realizowanych przez Wykonawcę w ramach Umowy, w szczególności do wyznaczenia uczestników szkoleń oraz skierowania ich na szkolenia zgodnie z ustalonym harmonogramem;

- odbiorów prac Wykonawcy, o ile nie stwierdzi istotnych Wad i Niezgodności.

- Wykonawca zobowiązuje się, że dostarczony przez niego Sprzęt i Urządzenia bezpieczeństwa:

- muszą być fabrycznie nowe, nienoszące oznak użytkowania, zapakowane w oryginalne opakowania ich producenta i wyprodukowane nie wcześniej niż 9 miesięcy od dnia dostawy;

- muszą należeć do aktualnie oferowanej przez producenta linii produktowej, wspieranej przez producenta na dzień składania oferty przez Wykonawcę;

- muszą być wolne od wad prawnych, fizycznych konstrukcyjnych, materiałowych;

- muszą być dopuszczone do obrotu i użytkowania na terytorium Unii Europejskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa UE, nie mogą być prototypem;

- muszą pochodzić z legalnego i udokumentowanego łańcucha dostaw producenta lub jego autoryzowanego dystrybutora na rynku Unii Europejskiej;

- nie mogą składać się z produktów będących produktami powystawowymi lub demonstracyjnymi, a w przypadku oprogramowania produktami reaktywowanymi;

- nie mogą posiadać żadnych ukrytych / nieudokumentowanych mechanizmów, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo danych, w tym nie może posiadać domyślnie aktywnych funkcji zdalnego dostępu, zarządzania lub komunikacji z infrastrukturą producenta lub podmiotów trzecich, chyba że funkcje te zostaną uprzednio ujawnione, opisane i zaakceptowane przez Zamawiającego;

- muszą posiadać instrukcję obsługi oraz inne dokumenty wymagane przepisami prawa przy tego typu urządzeniach, jak na przykład: aprobaty techniczne, deklaracje zgodności CE, niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa określone w przepisach lub protokoły zgodności z obowiązującymi normami, a także karty gwarancyjne - dokumenty, o których mowa powyżej muszą być dostarczone wraz z urządzeniami, których dotyczą oraz sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski, w formie papierowej / drukowanej lub formie elektronicznej.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów lub oświadczeń producenta potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 4 powyżej.

- Wykonawca zobowiązuje się, że Oprogramowanie musi być dostarczone i zainstalowane w wersji aktualnej (stabilnej) na dzień jego instalacji.

- Każdorazowo warunkiem przystąpienia do odbioru częściowego / końcowego jest przedłożenie przez Wykonawcę aktualnego wykazu produktów ICT, usług ICT oraz procesów ICT wykorzystanych przy realizacji zamówienia. W przypadku stwierdzenia, że elementy ICT zastosowane przy realizacji zamówienia nie odpowiadają treści oferty, dokumentom zamówienia albo postanowieniom umowy, Zamawiający jest uprawniony do odmowy dokonania odbioru do czasu usunięcia stwierdzonych niezgodności. Uprawnienie to przysługuje również wtedy, gdy zaktualizowany wykaz albo stan realizacji zamówienia wskazuje na objęcie wykonania zamówienia produktem ICT, usługą ICT lub procesem ICT, wobec których zachodziłyby okoliczności odpowiadające przesłankom określonym w art. 226 ust. 1 pkt 17 albo pkt 19 ustawy Pzp,

§7 Wynagrodzenie

- Za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, zgodne z ofertą Wykonawcy,  w kwocie brutto ………………………… (słownie …………………………………), w tym podatek VAT w kwocie …………………………………… zł.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 uwzględnia wszelkie koszty realizacji Umowy, w tym również prace przygotowawcze, opłaty i koszty związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy i inne związane z realizacją Umowy.

- Wynagrodzenie za realizację Przedmiotu Umowy będzie płatne częściami, po każdym zakończonym Etapie (z wyjątkiem Etapu 0), po spełnieniu warunków określonych w §5, w terminie do 14 dni od daty poprawnie wystawionej faktury VAT.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy, łącznie z pracami i czynnościami dodatkowymi/ uzupełniającymi/zamiennymi, o ile takie wystąpią, w tym koszty transportu, ubezpieczenia na czas transportu i dostawy Sprzętu i Urządzeń bezpieczeństwa do siedziby Zamawiającego.

- Wyklucza się możliwość aktualizacji wynagrodzenia netto bez względu na warunki i okoliczności, jakie będą miały miejsce w okresie realizacji Umowy.

- Strony ustalają, iż w ramach wynagrodzenia wskazanego w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w wykonanym przez siebie Przedmiocie Umowy poprawek i uzupełnień w zakresie nie wykraczającym poza Przedmiot Umowy oraz usuwania wad i usterek.

- Zapłata faktury przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytego wykonania Umowy, w tym w szczególności z obowiązku usunięcia stwierdzonych wad lub nieprawidłowości, realizacji zobowiązań gwarancyjnych oraz odpowiedzialności za szkody wynikłe z nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy.

8. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur VAT w formie ustrukturyzowanej, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług (ustawa o VAT) oraz aktów wykonawczych regulujących zasady stosowania KSeF.

9. Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666), przesłaną przy użyciu platformy w rozumieniu art. 1 pkt 1 tej ustawy lub systemu teleinformatycznego obsługiwanego przez OpenPEPPOL w rozumieniu art. 2 pkt 2 tej ustawy, spełniającą wymagania określone w normie europejskiej, o której mowa w art. 9 ust. 1 tej ustawy, po przesłaniu do Krajowego Systemu e-Faktur i przydzieleniu numeru identyfikującego fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur, uznaje się za fakturę ustrukturyzowaną.

10. Wykonawca będący mikroprzedsiębiorcą, do faktury opiewającej na kwotę poniżej 450 zł  wystawianej w inny sposób niż faktura ustrukturyzowana,  obowiązany jest dołączyć pisemne oświadczenie o zrealizowaniu w miesiącu jej wystawienia wartości sprzedaży poniżej 10 000 zł wliczając w tę wartość kwotę składanej faktury.

11. Faktury VAT wystawione przez Wykonawcę w okresie awarii KSeF w rozumieniu art. 106ne ust. 1 ustawy o VAT zostaną przesłane Zamawiającemu w formie wizualizacji faktury ustrukturyzowanej w formacie PDF na następujący adres e-mail  Zamawiającego: gmina@minskmazowiecki.pl

12. Zmiana adresu e-mail, na który przesyłane będą faktury Wykonawcy, powinna być dokonana przez Zamawiającego niezwłocznie od zaistnienia takiej zmiany w formie pisemnej (pocztą, kurierem) lub za pomocą komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna). W przypadku braku powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o zmianie adresu e-mail, wszelka korespondencja kierowana przez Wykonawcę na dotychczasowy adres e-mail jest uważana za prawidłowo doręczoną i wywołuje wszystkie skutki prawne.

13. W przypadku wystąpienia awarii KSeF w rozumieniu art. 106ne ust. 3 ustawy o VAT Wykonawca wystawi fakturę VAT w postaci elektronicznej w formacie PDF, a następnie udostępni ją Zamawiającemu na adres e-mail wskazany w ust. 11 powyżej.

14. W przypadku, gdy wiadomość zawierająca fakturę VAT w formie elektronicznej lub elektroniczną wizualizację faktury VAT ustrukturyzowanej nie zostanie dostarczona Zamawiającemu z uwagi na błędny adres poczty elektronicznej Zamawiającego lub z uwagi na przepełnioną skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego lub inną przyczynę techniczną leżącą po stronie Zamawiającego, Wykonawca – po otrzymaniu stosownej informacji zwrotnej o niepowodzeniu dostarczenia wiadomości – podejmie próbę skontaktowania się z Zamawiającym w celu usunięcia przyczyn niedostarczenia faktury w formie elektronicznej. Brak możliwości dostarczenia faktury w wyżej wskazanej formie uprawnia Wykonawcę do wysłania Zamawiającemu faktury w formie papierowej.

15. Płatność zostanie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę na fakturze rachunek bankowy, w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, która w szczególności winna wskazywać dane  Nabywcy, którym jest Gmina Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. J. Chełmońskiego 14, NIP: 8222146576 oraz dane Odbiorcy, którym jest Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. J. Chełmońskiego 14, a więc winna zawierać następujące dane Zamawiającego:

a) element „Podmiot2”:

⎯ pole „Nazwa”: Gmina Mińsk Mazowiecki,

⎯ pole „NIP”: 8222146576,

⎯ pole „JST”: 1.

b) element „Podmiot3”:

⎯ pole „Nazwa”: Urząd Gminy w Mińsku Mazowieckim,

⎯ pole „NIP”: 8221062558,

⎯ pole „Rola”: 8.”

16. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT w sposób niezgodny z umową lub obowiązującymi przepisami prawa, bieg terminu płatności rozpoczyna się z dniem otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o fakcie nieprawidłowo wystawionej faktury.

17. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazywany na fakturach wystawionych w związku z realizacją umowy jest numerem podanym do Urzędu Skarbowego i jest właściwym dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności (split payment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r.o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r. , poz. 361).

18. Terminem płatności jest data obciążenia rachunku Zamawiającego.

19. Za nieterminową płatność faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

20. Wykonawca wystawia fakturę VAT, na podstawie udokumentowanego Protokołem odbioru Etapu, o którym mowa w §5 ust. 8, z zastrzeżeniem, że termin wystawienia oraz termin płatności musi umożliwiać Zamawiającemu opłacenie ostatniej faktury w okresie trwania Projektu grantowego, tj. do 30 czerwca 2026 r.

21. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w PLN.

§8 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

1.	Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, dalej jako „Zabezpieczenie”, na zasadach określonych w ZO, na kwotę równą 5 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §7 ust. 1 Umowy.

2.	Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ……………………………..

3.	Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.

4.	Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.

§9 Oświadczenia i zobowiązania Wykonawcy

- Wykonawca oświadcza, że nie zachodzą pomiędzy nim a Zamawiającym powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa w sekcji II pkt 3 Załącznika nr 1 do „Zasad kwalifikowania wydatków w Przedsięwzięciach realizowanych w ramach Inwestycji C3.1.1. Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Inwestycja C3.1.1. Cyberbezpieczeństwo – CyberPL, infrastruktura przetwarzania danych oraz optymalizacja infrastruktury służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo”, które mogłyby skutkować wykluczeniem z postępowania lub uznaniem wydatków za niekwalifikowalne. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach w strukturze właścicielskiej lub organach zarządczych, które mogłyby wpłynąć na prawdziwość niniejszego oświadczenia w trakcie realizacji Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że w swojej działalności stosuje się do zasady równości szans i niedyskryminacji ze względu na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientacje seksualną oraz do zasady równości kobiet i mężczyzn. Wykonawca oświadcza, że podczas realizacji Przedmiotu Umowy, tam gdzie jest to wymagane, będzie stosował zasady wskazane w dokumencie: „Standardy dostępności dla polityki spójności 2021–2027” (Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027).

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadą „nie czyń znaczącej szkody” (Do No Significant Harm – DNSH), o której mowa w art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje.

- Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, ani na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. Wykonawca gwarantuje, że nie jest powiązany kapitałowo ani osobowo z podmiotami lub osobami objętymi sankcjami unijnymi lub krajowymi.

§10 Personel kluczowy

- Wykonawca kieruje do realizacji Umowy personel wskazany w Wykazie osób (Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego), złożonym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, który staje się Załącznikiem nr 7.5 do Umowy (Personel kluczowy).

- Osoby wskazane w Wykazie osób będą faktycznie uczestniczyć w realizacji Umowy w zakresie odpowiadającym funkcjom określonym w tym wykazie.

- Zmiana któregokolwiek członka personelu kluczowego jest dopuszczalna wyłącznie pod warunkiem, że osoba zastępująca posiada kwalifikacje, doświadczenie oraz kompetencje nie niższe niż osoba zastępowana oraz spełnia ona wszystkie wymagania określone w warunkach udziału w postępowaniu, tj. w Rozdziale VIII. ZO.

- W przypadku stwierdzenia, że czynności objęte Umową są wykonywane przez osobę niewskazaną w Wykazie osób bez zgody Zamawiającego, Zamawiający jest uprawniony do żądania niezwłocznej zmiany takiej osoby lub wstrzymania realizacji prac do czasu zapewnienia personelu zgodnego z Umową.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania własne, swoich pracowników oraz pracowników podmiotów, którymi się posługuje lub przy pomocy których wykonuje Przedmiot Umowy.

§11 Powierzenie wykonania Umowy podmiotom trzecim

1.	Wykonywanie Przedmiotu Umowy przez Podwykonawców nie pociąga za sobą możliwości zwiększenia Wynagrodzenia za Przedmiot Umowy, ani dokonania jakichkolwiek zmian Umowy.

2.	W przypadku wykonywania prac przez Podwykonawców, Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność wobec Zamawiającego za ich działania lub zaniechania.

3.	Wykonawca zapewnia koordynację nad pracami wykonywanymi przez Podwykonawców oraz innych podmiotów działających na rzecz Wykonawcy.

4.	Wykonawca w przypadku powierzenia realizacji części zamówienia Podwykonawcy, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu wymaganych obowiązującymi przepisami uprawnień do wykonywania powierzonych mu prac w ramach niniejszej umowy (jeśli są wymagane). Zamawiający może żądać dodatkowych dokumentów. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji w formie pisemnej dotyczących podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

5.	Zawarcie przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą nie stwarza żadnych stosunków zobowiązaniowych pomiędzy Zamawiającym i którymkolwiek z Podwykonawców, a w szczególności w zakresie odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za czynności dokonane przez Podwykonawców.

§12 Licencje, prawa majątkowe i ochrona własności intelektualnej

- Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że Przedmiot Umowy, w tym dostarczone Oprogramowanie i wszelka dokumentacja oraz ich poszczególne elementy, są wolne od wad prawnych oraz nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, przemysłowej ani autorskich praw majątkowych osób trzecich. Wykonawca zapewnia, że jest w pełni uprawniony do udzielenia Zamawiającemu licencji lub przeniesienia autorskich praw majątkowych w zakresie niezbędnym do zgodnego z prawem i Umową korzystania z dostarczonych rozwiązań.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu niewyłącznej, niezbywalnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji, a w obszarach, w których Wykonawca nie posiada autorskich praw majątkowych – dalszej licencji (sublicencji) na wdrażane rozwiązania, w zakresie własnym i na własne potrzeby Zamawiającego na wszystkich polach eksploatacji.

- Wykonawca zobowiązuje się, że licencje Oprogramowania udzielone Zamawiającemu będą uprawniały Zamawiającego do korzystania z Oprogramowania na następujących polach eksploatacji:

- prawo do instalowania, uruchamiania i przechowywanie Oprogramowania – na urządzeniach, serwerach i w środowiskach informatycznych Zamawiającego;

- prawo do korzystania z wszystkich funkcjonalności Oprogramowania w sposób zgodny z udzieloną licencją;

- prawo do wykonywania i odtwarzania kopii zapasowych Oprogramowania;

- prawo do aktualizowania Oprogramowania, na które udzielono licencji, poprzez zamówienie i zainstalowanie nowszych wersji Oprogramowania z zachowaniem wszystkich pól eksploatacji wymienionych w niniejszej Umowie;

- prawo do instalowania wszelkich poprawek opublikowanych na stronach wytwórcy Oprogramowania w okresie ważnego wsparcia technicznego ze strony producenta Oprogramowania.

- Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji powstałej i przekazanej w ramach realizacji Umowy oraz upoważni Zamawiającego do wykonywania praw zależnych (prawo zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z opracowania) do dokumentacji oraz udzieli Zamawiającemu niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na dokumentację techniczną, na następujących polach eksploatacji:

- trwałe lub czasowe zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym także utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, taką jak zapis na płycie CD, DVD, Blu-ray, urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym nośniku pamięci;

- tworzenie, przechowywanie i użytkowanie kopii zapasowych wraz z danymi;

- wprowadzanie do pamięci komputerów i serwerów Zamawiającego;

- odtwarzanie, przechowywanie, utrwalanie, stosowanie, instalowanie i deinstalowanie;

- dystrybucję w wewnętrznej sieci komputerowej Zamawiającego poprzez zamieszczenie dokumentacji na zasobie sieciowym.

- W przypadku aktualizacji lub modyfikacji dokumentacji, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyżej z momentem wydania zaktualizowanej lub zmodyfikowanej dokumentacji.

- Sublicencja udzielana jest Zamawiającemu wyłącznie w zakresie, w jakim Wykonawca dysponuje licencją, z zastrzeżeniem, że postanowienia licencji przysługującej Wykonawcy nie mogą ograniczać praw Zamawiającego w sposób uniemożliwiający lub utrudniający korzystanie z rozwiązania cyberbezpieczeństwa lub jego poszczególnych części.

- Przeniesienie licencji, o których mowa w niniejszym paragrafie oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych, nastąpi w momencie zapłaty przez Zamawiającego całości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, w ramach którego zostały przekazane Zamawiającemu licencje lub autorskie prawa majątkowe.

- W przypadku, gdy osoba trzecia wystąpi przeciwko Zamawiającemu z roszczeniem związanym z naruszeniem praw autorskich, patentów, znaków towarowych lub innych praw własności intelektualnej w związku z korzystaniem z Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do:

  - zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności z tytułu takich roszczeń;

  - wstąpienia do postępowania sądowego lub arbitrażowego w miejsce Zamawiającego lub przystąpienia do takiego postępowania po stronie Zamawiającego, o ile przepisy prawa na to pozwalają;

  - pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z roszczeniem, w tym kosztów obsługi prawnej, zastępstwa procesowego, a także zasądzonych odszkodowań, kar umownych lub kwot wynikających z zawartych ugód.

- W sytuacji opisanej w ust. 8, Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę o zgłoszonym roszczeniu, umożliwiając mu podjęcie obrony. Zamawiający zobowiązuje się nie składać żadnych oświadczeń woli ani wiedzy, które mogłyby pogorszyć sytuację prawną Wykonawcy w sporze, bez uprzedniej konsultacji z Wykonawcą, chyba że wynika to z obowiązku prawnego.

- Jeżeli na skutek roszczenia osoby trzeciej, o którym mowa w ust. 8, korzystanie przez Zamawiającego z Przedmiotu Umowy (lub jego części) stanie się niemożliwe lub prawnie ograniczone, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie i na własny koszt, według wyboru Zamawiającego:

  - uzyskać dla Zamawiającego prawo do dalszego, niezakłóconego korzystania z przedmiotu Umowy na warunkach określonych w niniejszej Umowie;

  - dokonać modyfikacji przedmiotu Umowy w taki sposób, aby stał się on wolny od wad prawnych, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej funkcjonalności i parametrów określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia;

  - wymienić przedmiot Umowy (lub jego wadliwą część) na wolny od wad prawnych, o parametrach nie gorszych niż określone w Umowie.

§13 Gwarancja

- Gwarancja jakości na dostarczony Sprzęt i Urządzenia bezpieczeństwa wynosi 24 miesiące liczone od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu, w którym je dostarczono zaś na wdrożone rozwiązania cyberbezpieczeństwa wynosi 24 miesiące liczone od dnia podpisania przez Strony końcowego Protokołu odbioru bez zastrzeżeń, chyba, że wymagania OPZ wskazują inaczej.

- Gwarancja na dostarczony przez Wykonawcę Sprzęt i Urządzenia bezpieczeństwa jest udzielana na warunkach określonych przez ich producenta. Szczegółowe warunki gwarancji, w tym zakres, tryb realizacji oraz okres obowiązywania, wynikają z dokumentów gwarancyjnych producenta przekazanych Zamawiającemu wraz ze Sprzętem i Urządzeniami bezpieczeństwa. Szczegółowe warunki gwarancji, w tym zakres, tryb realizacji oraz okres obowiązywania, mogą wynikać z dołączonej karty gwarancyjnej lub z warunków gwarancji udostępnionych przez producenta na jego oficjalnej stronie internetowej, wskazanej Zamawiającemu przez Wykonawcę.

- W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania Wad i Niezgodności Przedmiotu Umowy ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

- Zamawiający zobowiązuje się zgłaszać Wady za pośrednictwem ……………………/wiadomości e-mail na adres: …………………………….

- Wykonawca przystąpi do usuwania Wady w terminie 48 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia (Czas Reakcji) i usunie Wadę w terminie do 7 dni roboczych (Czas Naprawy), chyba że Strony pisemnie uzgodnią inny termin uzasadniony technologicznie lub dostępnością części u producenta.

- Jeżeli naprawa Sprzętu lub Urządzenia bezpieczeństwa nie będzie możliwa w terminie, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca dostarczy i uruchomi na czas naprawy sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż urządzenie uszkodzone.

- W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu Przedmiotu Umowy w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany na fabrycznie nowy, wolny od wad i o parametrach technicznych oraz funkcjonalnych co najmniej równoważnych urządzeniu wymienianemu.

Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne jest równoległa z okresami udzielonej gwarancji jakości. Udzielona gwarancja nie ogranicza ani nie wyłącza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady.

§14 Dane osobowe

- Zamawiający, na podstawie Umowy grantowej, przetwarza dane osobowe w ramach niniejszej Umowy jako podmiot przetwarzający, o którym mowa w art. 4 pkt 8 RODO.

- Klauzula informacyjna RODO stanowi Załącznik nr 7.6 do Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną, o której mowa w ust. 2 oraz, że każda osoba fizyczna realizująca Przedmiot Umowy na rzecz i/lub w imieniu Wykonawcy, której dane osobowe zostaną lub mogą zostać przekazane do Zamawiającego w dowolnej formie, w toku realizacji Umowy oraz po jej zakończeniu, zapoznała się lub zapozna się z ww. klauzulą.

- W przypadku, gdy dalsze powierzenie danych osobowych będzie niezbędne do realizacji Umowy Zamawiający zawrze z Wykonawcą odrębną umowę powierzenia danych osobowych, której wzór stanowi Załącznik nr 7b do Zapytania ofertowego.

§15 Poufność

1.	Wykonawca bez zgody Zamawiającego, nie może podawać do wiadomości publicznej żadnych informacji dotyczących Przedmiotu Umowy, w szczególności publikować jakichkolwiek dokumentów.

2.	Strony zobowiązują się, że zarówno w czasie realizacji Umowy, jak również po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, wszystkie osoby wykonujące Przedmiot Umowy zachowają w tajemnicy wszelkie uzyskane w toku wykonywania Umowy dane, a także nieprzeznaczone do wiadomości publicznej informacje dotyczące Zamawiającego lub stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa innych podmiotów w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz. U. z 2026 r. poz. 85), zwane dalej „Informacjami Poufnymi”.

3.	Informacje Poufne mogą być wykorzystywane i przetwarzane przez Wykonawcę oraz osoby, którymi posługuje się w wykonaniu niniejszej Umowy, wyłącznie w celu realizacji Przedmiotu Umowy. Zamawiający wyraża zgodę na udostępnianie przez Wykonawcę Informacji Poufnych: jego wspólnikom nadzorującym wykonanie Przedmiotu Umowy, osobom świadczącym pracę na rzecz Wykonawcy (niezależnie od formy prawnej tego zatrudnienia) zaangażowanym w wykonanie Przedmiotu Umowy, jego ubezpieczycielowi w zakresie odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy oraz doradcom prawnym Wykonawcy.

4.	Strony zobowiązane są do zapewnienia poufności informacji również przez swoich pracowników oraz osoby działające na ich zlecenie przy realizacji Umowy zgodnie z zawartą między Stronami umową o zachowaniu poufności.

§16 Zmiany umowy

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej Umowy w przypadkach i zakresie określonym poniżej:

- W przypadku zaprzestania produkcji przez producenta lub niezawinionych przez Wykonawcę niespodziewanych opóźnień w dostawie modeli Sprzętu i Urządzeń bezpieczeństwa wyspecyfikowanych przez Wykonawcę w złożonej Ofercie. Wykonawca może w takim przypadku zaoferować inne modele, o parametrach nie gorszych niż określone w Ofercie Wykonawcy, przy czym taka zmiana nie może powodować zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana taka nie może pozostawać w sprzeczności z dokumentami zamówienia ani prowadzić do objęcia realizacji zamówienia produktem ICT, usługą ICT lub procesem ICT, wobec którego zachodziłyby okoliczności odpowiadające przesłankom określonym w art. 226 ust. 1 pkt 17 albo pkt 19 ustawy Pzp. Przed wprowadzeniem zmiany Wykonawca przedkłada Zamawiającemu zaktualizowany wykaz elementów ICT, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 5 Zapytania ofertowego, wraz z uzasadnieniem oraz dokumentami potwierdzającymi zgodność proponowanego rozwiązania z wymaganiami Zamawiającego.

- W zakresie parametrów zamawianego asortymentu, jeżeli będą one korzystniejsze dla Zamawiającego. Zmiana taka nie może pozostawać w sprzeczności z dokumentami zamówienia ani prowadzić do objęcia realizacji zamówienia produktem ICT, usługą ICT lub procesem ICT, wobec którego zachodziłyby okoliczności odpowiadające przesłankom określonym w art. 226 ust. 1 pkt 17 albo pkt 19 ustawy Pzp. Przed wprowadzeniem zmiany Wykonawca przedkłada Zamawiającemu zaktualizowany wykaz elementów ICT, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 5 Zapytania ofertowego, wraz z uzasadnieniem oraz dokumentami potwierdzającymi zgodność proponowanego rozwiązania z wymaganiami Zamawiającego.

- Strony dopuszczają zmianę sposobu realizacji umowy, w tym zmianę produktu ICT, usługi ICT albo procesu ICT wykorzystywanego przy realizacji zamówienia, jeżeli po zawarciu umowy zostanie opublikowana rekomendacja, o której mowa w art. 33 ust. 4 ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, albo decyzja, o której mowa w art. 67b ust. 15 tej ustawy, a zmiana jest niezbędna do zapewnienia zgodności realizacji zamówienia z przepisami prawa, dokumentami zamówienia albo wymaganiami bezpieczeństwa. Zmiana może nastąpić wyłącznie w zakresie niezbędnym do usunięcia stanu niezgodności oraz pod warunkiem, że nowe rozwiązanie spełnia wymagania określone w dokumentach zamówienia co najmniej w stopniu równoważnym. Strony dopuszczają odpowiednią zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie pozostającym w bezpośrednim związku z tą zmianą, na podstawie szczegółowej kalkulacji oraz dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę. Zmiana wynagrodzenia nie może obejmować kosztów pośrednich, utraconych korzyści ani kosztów, które Wykonawca powinien był przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, oraz nie może przekroczyć 5% wynagrodzenia należnego w zakresie elementów dotyczących takiej zmiany.

- W zakresie zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy:

- z przyczyn zależnych od Zamawiającego lub usprawiedliwionych przyczyn, niezależnych od Wykonawcy, udowodnionych bezsprzecznie przez Wykonawcę w oparciu o dowody potwierdzające fakt, iż niedotrzymanie terminu realizacji Przedmiotu Umowy nie nastąpiło z jego winy;

- na skutek wystąpienia niemożliwych do przewidzenia na etapie postępowania czynników zewnętrznych niezależnych od Stron, takich jak klęski żywiołowe (np. powodzie, podtopienia, pożary, trąby powietrzne, wichury itp.), powodujące uszkodzenia mienia Wykonawcy wykorzystywanego do realizacji Przedmiotu Umowy;

- na skutek przewlekłości postępowań administracyjnych, obowiązków nałożonych przez organy władcze, zmian przepisów prawa, strajków, blokad, protestów itp. będących przyczyną niemożność zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy w ustalonym terminie;

- na skutek błędów w dokumentach zamówienia lub innych dokumentach związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, które nie zostały wcześniej wykryte przez żadną ze Stron, pomimo zachowania należytej staranności;

- wydłużenia terminu realizacji Przedmiotu Zamówienia w przypadku gdy Zamawiający otrzyma taką zgodę,

tj. wyłącznie wówczas, gdy czas niezbędny do usunięcia ww. przeszkód pozwoli na realizację Przedmiotu Umowy i jej rozliczenie w terminie nieprzekraczającym okresu kwalifikowalności w Projekcie Grantowym. W przeciwnym wypadku, z uwagi na niemożność sfinansowania Przedmiotu Umowy ze środków wsparcia grantowego zachodzi przesłanka utraty interesu publicznego.

- W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, przy czym cena netto jest stała.

- W przypadku zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych, w tym związanych z uzyskanym przez Zamawiającego dofinansowaniem Projektu grantowego.

- W przypadku rezygnacji Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy w efekcie okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć – wówczas wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie obniżeniu o wartość dostaw i usług, z których realizacji Zamawiający zrezygnował.

- W przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn technicznych, organizacyjnych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania Umowy.

- W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jeżeli zmiana ta ma bezpośredni wpływ na realizację Umowy.

- W przypadku zmian wynikających z decyzji lub wytycznych Instytucji Zarządzającej KPO, o ile mają one wpływ na sposób lub termin realizacji Projektu grantowego.

- W każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy).

- W przypadku, gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy.

- Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. Wprowadzenie ww. zmian wymaga akceptacji Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności nie stanowią podstawy do zmiany umowy, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze złożoną Ofertą.

- Postanowienia ust. 1 pkt 3) nie mają zastosowania do zmiany terminu Dostawy, o którym mowa w §3 ust. 2 Umowy. W przypadku naruszenia ww. terminu Zamawiający nalicza kary umowne, zgodnie z postanowieniami §18 Umowy.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności.

§17 Odstąpienie od umowy

- Każda ze Stron może odstąpić od Umowy, jeżeli druga Strona narusza w sposób rażący postanowienia Umowy. Odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie.

- Zamawiającemu przysługuje umowne prawo odstąpienia od Umowy, bez wyznaczania Wykonawcy terminu dodatkowego, w przypadku:

- niedochowania terminu Dostawy, o którym mowa w §3 ust. 2 Umowy;

- opóźnienia Wykonawcy w realizacji Wdrożenia, które skutkuje brakiem prawdopodobieństwa dotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania Wdrożenia do ostatniego dnia kwalifikowalności wydatków. ;

- naruszenia zobowiązań Wykonawcy dotyczących poufności, o których mowa w §15 Umowy;

- naruszenia zobowiązań Wykonawcy dotyczących przetwarzania danych osobowych;

- ujawnienia się wad prawnych w przekazanych Zamawiającemu utworach.

- Zamawiającemu przysługuje umowne prawo odstąpienia od Umowy, w przypadku:

- utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) lub rezygnacji z realizacji Projektu grantowego, co stanowi istotną zmianę okoliczności powodującą, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym;

- zaistnienia innej niż powyżej istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

- wystąpienia wady postępowania o udzielenie zamówienia uniemożliwiającej zawarcie ważnej umowy lub skutkującej koniecznością jej unieważnienia;

- wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową, pomimo bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na zmianę sposobu wykonania;

- gdy Wykonawca dwukrotnie, bez uzasadnionej przyczyny, odmówił przyjęcia lub rozpatrzenia roszczeń gwarancyjnych Sprzętu lub Urządzeń bezpieczeństwa, zgłoszonych przez Zamawiającego, pomimo spełnienia przez te roszczenia warunków określonych w Umowie lub dokumentach gwarancyjnych.

- Wykonawcy przysługuje umowne prawo odstąpienia od Umowy, bez wyznaczania Zamawiającemu terminu dodatkowego, w przypadku gdy Zamawiający, mimo pisemnego wezwania Wykonawcy, pozostaje w zwłoce przekraczającej 21 dni z zapłatą wymagalnego wynagrodzenia z tytułu świadczeń Wykonawcy wykonanych w ramach Wdrożenia, w części przekraczającej jego 15%. Powyższe uprawnienie nie przysługuje Wykonawcy w sytuacji, gdy Zamawiający złożył oświadczenie o potrąceniu roszczenia Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia z własnymi roszczeniami względem Wykonawcy, np. roszczeniami o zapłatę kar umownych.

- Wykonawcy przysługuje umowne prawo odstąpienia od Umowy, w przypadku:

- gdy Zamawiający, mimo pisemnego wezwania Wykonawcy, odmówi przewidzianego Umową współdziałania koniecznego do wykonania zobowiązań w zakresie Wdrożenia, co uniemożliwia realizację lub dokończenie realizacji Przedmiotu Umowy;

- gdy Zamawiający, bez uzasadnionej przyczyny i wyznaczenia dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 (siedem) dni roboczych na dokonanie odbioru, odmówił podpisania protokołu odbioru lub protokołu końcowego, przy czym za brak uzasadnionej przyczyny uznaje się sytuację, w której przedmiot odbioru jest wolny od wad albo występują wyłącznie wady nieistotne.

- Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i musi zawierać uzasadnienie.

- Odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron następuje ze skutkiem ex nunc tj. w odniesieniu do części Umowy jeszcze nie wykonanej.

- W przypadku odstąpienia od Umowy ze skutkiem ex nunc, jeżeli do dnia odstąpienia część Zadań została wykonana, w odniesieniu do tych Zadań zachowują moc wszystkie postanowienia Umowy. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za Zadania wykonane do dnia odstąpienia. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonaną, lecz nieodebraną część Przedmiotu Umowy ustalane jest na podstawie protokołu inwentaryzacji sporządzonego i podpisanego przez Strony.

- Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem ex tunc w przypadku określonym w ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 4 lub gdy wyjdzie na jaw, że Wykonawca złożył na etapie wyboru ofert nieprawdziwe oświadczenia lub wykonuje Przedmiot Umowy w sposób rażąco sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, zasadami bezpieczeństwa informacji.

- Uprawnienia do odstąpienia od Umowy przewidziane w niniejszym paragrafie są niezależne od ustawowego prawa odstąpienia wynikającego z przepisów Kodeksu Cywilnego. Skorzystanie z umownego prawa odstąpienia nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia kar umownych zastrzeżonych na wypadek odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, z dniem następującym po doręczeniu Wykonawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, albo z dniem wskazanym w tym oświadczeniu, Wykonawca zobowiązany jest do:

- niezwłocznego wstrzymania dalszej realizacji Przedmiotu Umowy, z wyjątkiem czynności wskazanych przez Zamawiającego w oświadczeniu, niezbędnych do zabezpieczenia prawidłowo wykonanej do tego dnia części Przedmiotu Umowy;

- sporządzenia oraz przekazania Zamawiającemu inwentaryzacji wykonanych prac według stanu na dzień odstąpienia, przy czym inwentaryzacja ta wymaga potwierdzenia przez Zamawiającego;

- przekazania Zamawiającemu, w ramach należnego Wykonawcy wynagrodzenia, kompletnej dokumentacji technicznej, użytkowej oraz wszelkich innych dokumentów sporządzonych lub dostarczonych przez Wykonawcę lub jego podwykonawców w związku z realizacją odebranej części Umowy, aktualnych na dzień odstąpienia, a także zapewnienia Zamawiającemu uprawnień do korzystania z dostarczonego Oprogramowania na podstawie licencji udzielonej zgodnie z postanowieniami Umowy.

§18 Kary umowne

1.	Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną:

- za niedochowanie terminu Dostawy, o którym mowa w §3 ust. 2 Umowy – 10 000 zł za każdy dzień opóźnienia;

- za opóźnienie w rozpoczęciu Etapu 0 (termin określony w §4 ust. 1) lub Etapu 1 (termin wynikający z Harmonogramu) realizacji Przedmiotu Umowy – 0,2% wartości brutto Umowy za każdy dzień opóźnienia;

- za nieuwzględnienie uwag i zastrzeżeń do Protokołu skutkujące nieusunięciem Wad i Niezgodności w Przedmiocie Umowy, po wypełnieniu postanowień §5 ust. 5 i 6 – 0,2% wartości brutto faktury VAT, odpowiadającej zakresowi tego Etapu, za każdy dzień;

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy, w tym za odstąpienie z przyczyny niedochowania terminu Dostawy, o którym mowa w §3 ust. 2 Umowy w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto, określonej w § 7 ust. 1 Umowy;

- za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy albo wypowiedzenie przez Wykonawcę umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy - w wysokości 15% kwoty wynagrodzenia brutto, określonej w § 7 ust. 1 Umowy;

- za naruszenie przez Wykonawcę zasad poufności, o których mowa w §15 – 1000,00 zł za każdy przypadek naruszenia;

- za opóźnienie w realizacji Przedmiotu Umowy w terminie określonym w §3 ust. 1 Umowy – 0,2% wartości brutto Umowy za każdy dzień opóźnienia;

- w przypadku niespełniania przez Wykonawcę w trakcie realizacji Umowy wymagań określonych w §6 ust. 2 pkt. 1) i 2) Umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w §7 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty tydzień pozostawania w stanie naruszenia.

2.	Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, jeżeli wysokość poniesionej szkody przekroczy wartość zastrzeżonych kar umownych.

3.	Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia naliczonych kar umownych, o których mowa w ust. 1, z wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w §7 ust. 1. Skutkiem potrącenia będzie odpowiednie pomniejszenie wypłacanego Wykonawcy wynagrodzenia, po uprzednim, pisemnym powiadomieniu go o wysokości i sposobie wyliczenia kar umownych.

4.	Wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% kwoty wynagrodzenia brutto, określonej w §7 ust. 1 Umowy.

5.	Odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego za szkody, niezależnie od podstawy prawnej ich dochodzenia, w szczególności odpowiedzialności kontraktowej lub deliktowej, ogranicza się wyłącznie do rzeczywistych strat poniesionych przez Zamawiającego (damnum emergens), z wyłączeniem utraconych korzyści (lucrum cessans). Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa powyżej, nie ma zastosowania w zakresie, w jakim wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności jest niedopuszczalne na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§19 Komunikacja Stron

1.	Strony postanawiają, że będą współpracować ze sobą w celu należytego wykonywania Umowy, w szczególności zobowiązują się niezwłocznie udzielać sobie wzajemnie wszelkich, niezbędnych w tym celu, informacji związanych z przedmiotem Umowy.

2.	Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy są:

1)	po stronie Zamawiającego:

a/ ……………………………………. - ………………………………., tel.: ………………………., e-mail: …………………………..

b/ ……………………………………. - ………………………………., tel.: ………………………., e-mail: …………………………..

- po stronie Wykonawcy:

a/ ……………………………………. - ………………………………., tel.: ………………………., e-mail: …………………………..

b/ ……………………………………. - ………………………………., tel.: ………………………., e-mail: …………………………..

3.	Osoby określone w ust. 2 uprawnione są do udzielania koniecznych informacji, podejmowania wszelkich niezbędnych działań wynikających z Umowy, a także działań przez nią nieprzewidzianych, a koniecznych do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.

4.	Zmiana osób określonych w ust. 2 nie powoduje konieczności zmiany Umowy, ale wymaga poinformowania drugiej Strony w formie pisemnej na adres siedziby Strony.

§20 Postanowienia końcowe

- Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy będą miały zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

- Spory, mogące wyniknąć przy realizacji niniejszej Umowy, Strony zobowiązują się rozstrzygnąć polubownie, a jeżeli okaże się to niemożliwe, rozstrzygać je będzie właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny.

- Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne, bezskuteczne lub niewykonalne w całości lub w części przez właściwy sąd lub organ, nie narusza to ważności, skuteczności ani wykonalności pozostałych postanowień Umowy. W takim przypadku Strony zobowiązują się do niezwłocznego zastąpienia nieważnego lub bezskutecznego postanowienia nowym, ważnym i skutecznym postanowieniem, którego cel gospodarczy i prawny będzie możliwie najbardziej zbliżony do celu postanowienia pierwotnego.

- Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy ani dokonać cesji praw i obowiązków z niej wynikających.

- Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej, z zastrzeżeniem zapisów §19 Umowy.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy. W przypadku zawarcia Umowy w formie elektronicznej przy użyciu kwalifikowanych podpisów elektronicznych, Umowa zostanie zawarta z chwilą złożenia ostatniego z podpisów elektronicznych stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego w szczegółach dokumentu zawartego w postaci elektronicznej.

- Integralną część Umowy stanowią Załączniki:

- Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

- Formularz potwierdzający realną propozycję zwiększenia odporności w wyniku realizacji Projektu grantowego (stan wyjściowy).

- Harmonogram rzeczowo-finansowy.

- Protokół odbioru Etapu.

- Formularz oceny skuteczności.

- Wykaz osób.

- Klauzula informacyjna RODO.

- Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Zamawiający:                                                                                                                         Wykonawca:

Dokumenty do pobrania na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/cyberbezpieczne-wodociagi, w zakładce „Ogólne”.

Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027, w tym standardy dostępności do pobrania na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-dotyczace-realizacji-zasad-rownosciowych-w-ramach-funduszy-unijnych-na-lata-2021-2027-1/